## Slide 1
RAÍCES VIVAS
Entrega Final
Implementación y Gestión
Una propuesta académica y sociotécnica para educación intercultural, preservación de saberes ancestrales y salud comunitaria en territorios indígenas de Costa Rica.
“Que nos traten como socios, no como beneficiarios de un proyecto.”
CENFOTEC
SOFT-09
23 abril 2026
TESIS DE LA PRESENTACIÓN
La arquitectura, la gestión y la implementación nacen del territorio, de la evidencia y de la gobernanza comunitaria.
• Investigación aplicada con enfoque mixto y principios CARE • Diseño offline-first como condición operativa, no como contingencia • Gestión híbrida con Obsidian, GitHub y Jira sincronizados
75
participantes
23
requerimientos funcionales
38
entidades del modelo
58 tareas · 90%
ejecución del proyecto
Geovanny Alpízar · Elkin · Santiago
Curso: Introducción a la Ingeniería de Software · Docente: Johnny Marín
Presentación académica de cierre
01
Fuente: entrega final + repo
Notes: Abrir con el problema central: el proyecto no se diseñó desde escritorio. Resaltar que la propuesta integra problema social, rigor metodológico, arquitectura y gestión. Cerrar con la idea de soberanía y continuidad cultural. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/README.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-007.md

## Slide 2
VISIÓN INTEGRAL
Resumen ejecutivo en una sola página
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Del hallazgo de campo a la solución operativa
PROPÓSITO
Fortalecer tres ejes interrelacionados en comunidades indígenas de Costa Rica:
EDU
Educación intercultural bilingüe
SAB
Preservación de saberes ancestrales
SAL
Salud comunitaria y seguimiento territorial
“La solución debía funcionar sin internet, respetar la soberanía cultural y ser usable en contextos de alta complejidad territorial.”
El aporte académico del proyecto combina investigación aplicada, ingeniería de software, gestión ágil, trazabilidad y un enfoque de gobernanza cultural CARE.
4 + 3 + 3
entrevistas, observaciones y encuestas
75
personas en instrumentos cuantitativos
27
requerimientos totales
23
casos de uso
PROBLEMA
• 87% de docentes reporta escasez de materiales en lengua indígena • 80% de portadores teme mal uso de saberes digitalizados • 44% del personal de salud ha perdido datos en giras
RESPUESTA
• PWA offline-first con PouchDB/CouchDB • Multilingüe en español, bribri, cabécar y ngäbere • Gobernanza CARE con cuatro niveles de acceso
MECANISMO DE GESTIÓN Y CONTROL
Obsidian
como hub de conocimiento, documentación y trazabilidad
GitHub
para versionado, respaldo y colaboración del vault
Jira
como fuente operativa de sprint, estado y asignación
Sincronización
vía plugin/API token, issue keys y vínculos desde frontmatter
02
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Presentar este slide como mapa general. Sirve para que el tribunal vea en menos de un minuto el problema, la evidencia, la respuesta técnica y la forma en que el equipo gobernó el proyecto. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/README.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-001.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-007.md

## Slide 3
CAPÍTULO 1 · ANÁLISIS DEL PROBLEMA
La realidad territorial define el sistema
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
En el mismo país conviven territorios con 4G estable y otros donde la señal celular es inexistente.
ASIMETRÍA TERRITORIAL
Territorio
Electricidad
Señal
EBAIS
Complejidad
Guatuso
Estable
4G
< 30 min
Baja
Boruca
Estable
3G/4G parcial
< 30 min
Baja-media
Talamanca Alta
Solar/intermitente
2G parcial
ATAP mensual
Alta
Alto Chirripó
Solar/micro-hidro
Sin cobertura
4-8 h
Muy alta
Implicación arquitectónica:
offline-first no era una preferencia de diseño. Era una condición de viabilidad.
“Si no hay señal, el sistema debe seguir funcionando igual.”
EDU
87% de docentes carece de materiales en lengua indígena y 83% registra el progreso en papel.
87%
4E6E66
SAB
El patrimonio está en cuenta regresiva: el boruca sobrevive en cerca de 10 hablantes fluidos mayores de 65 años.
80%
B85C38
SAL
44% del personal de salud ha perdido datos durante giras y 72% reporta dificultad en el seguimiento de pacientes crónicos.
44%
C5A05A
03
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Usar esta lámina para conectar el contexto físico con la decisión técnica. Subrayar que el problema no es solo tecnológico, sino territorial, cultural y logístico. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19)

## Slide 4
RIGOR ACADÉMICO
Metodología de investigación aplicada
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
El proyecto adoptó un enfoque mixto QUAL → QUAN y un marco ético basado en los principios CARE.
DISEÑO METODOLÓGICO
1
Exploración cualitativa
2
Diseño de instrumentos
3
Validación cuantitativa
QUAL
INTEGRACIÓN
QUAN
4
entrevistas semiestructuradas
3
observaciones de campo
3
encuestas Likert y multiselección
75
participantes
“Consentimiento en tres niveles: comunitario, individual y cultural.”
“La muestra fue intencional, guiada por accesibilidad y representatividad de realidades tecnológicas distintas.”
QUÉ APORTÓ LA METODOLOGÍA
La combinación de entrevistas, observación y encuestas permitió traducir hallazgos de contexto en decisiones de producto y arquitectura.
• Reveló necesidades que no surgen en un formulario estándar • Validó la necesidad de control comunitario sobre el dato • Justificó el soporte offline, multilingüe y multimódulo • Alineó diseño técnico con principios CARE y con el territorio
Territorios incluidos
Guatuso
Talamanca
Boruca
+
Resultado: cinco hallazgos transversales que guiaron toda la propuesta.
04
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Enfatizar que no se trató de una simple recopilación de requisitos. Hubo un diseño metodológico con lógica de investigación aplicada y un marco ético compatible con datos indígenas. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19)

## Slide 5
SÍNTESIS ANALÍTICA
Hallazgos transversales: tres módulos, una misma necesidad
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Los datos convergen en una idea central: el sistema debía ser usable, soberano y resiliente en territorios de alta complejidad.
EDU · Educación intercultural
87%
4E6E66
73%
4E6E66
83%
4E6E66
“La brecha no es actitudinal, sino instrumental.”
SAB · Saberes ancestrales
80%
B85C38
90%
B85C38
85%
B85C38
“La gobernanza cultural no podía ser una capa opcional.”
SAL · Salud comunitaria
44%
C5A05A
72%
C5A05A
56%
C5A05A
“El dato clínico cruza ríos, senderos y ausencia de conectividad.”
05
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Presentar esta lámina como una síntesis de evidencia. Conviene mostrar cómo cada módulo tiene su propio problema visible, pero todos convergen en una misma lógica de diseño y gobernanza. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19)

## Slide 6
CAPÍTULO 2 · DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
La solución propuesta: una PWA diseñada desde el territorio
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Raíces Vivas se concibe como una Progressive Web Application offline-first con soporte multilingüe y gobernanza cultural integrada.
ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL PRODUCTO
RAÍCES
VIVAS
EDU
SAB
SAL
Servicios transversales
Roles
Sync
i18n
Auditoría
Consentimiento
DECISIONES QUE DIFERENCIARON LA SOLUCIÓN
PWA
instalable en Android y navegadores modernos
4 idiomas
español, bribri, cabécar y ngäbere
CARE
cuatro niveles de acceso y revocación
AES-256 + TLS 1.3
seguridad en reposo y en tránsito
“La decisión crítica: los datos ceremoniales nunca abandonan el dispositivo local.”
Resultado esperado: continuidad operativa, soberanía del dato y adopción contextual.
06
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Explicar que la solución no solo responde al problema técnico. Responde a restricciones territoriales, lingüísticas, éticas y operativas. La distinción más fuerte es que la gobernanza CARE se modela como arquitectura. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/Visión%20General.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/Stack%20Tecnológico.md

## Slide 7
VISTA TÉCNICA
Arquitectura y gobernanza: donde la técnica se encuentra con la soberanía
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
La arquitectura offline-first y los niveles CARE se diseñaron como un mismo sistema de control.
FLUJO TÉCNICO SIMPLIFICADO
Usuarios
Docente · Líder · Salud
PWA Raíces Vivas
UI multilingüe + formularios ligeros
PouchDB local
modo offline
CouchDB
sync eventual
Servicios transversales
roles · auditoría · consentimiento · i18n
Sync bidireccional
“Si el dispositivo recupera conectividad, sincroniza. Si no, el sistema sigue operando.”
NIVELES CARE IMPLEMENTADOS
Público
Cualquier usuario autenticado
Sincroniza
Comunitario
Miembros del pueblo
Sincroniza
Restringido
Roles autorizados por consejo o Awá
Sincroniza cifrado
Ceremonial
Solo autoridad máxima
No sale del dispositivo
Principio rector
La revocación comunitaria prevalece sobre cualquier conflicto de sincronización.
07
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Esta lámina es ideal para defender la arquitectura. El mensaje clave es que la política de acceso no está fuera del sistema: está embebida en el modelo de datos, en el flujo de sincronización y en el control de conflictos. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/Visión%20General.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/Modelo%20de%20Datos.md

## Slide 8
ANEXO TÉCNICO · A.1
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
DFD Nivel 0 — Diagrama de contexto
Notación DeMarco–Yourdon
El sistema Raíces Vivas modelado como proceso único rodeado de sus entidades externas (6 actores humanos + 3 sistemas: MEP, CCSS/EDUS, ODS/UNESCO). Cada arista es un flujo de datos etiquetado.

## Slide 9
ANEXO TÉCNICO · A.2
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
DFD Nivel 1 — Descomposición funcional
Procesos · almacenes · flujos
Cuatro procesos hijos (EDU · SAB · SAL · Transversales) y cinco almacenes de datos (D1 catálogo, D2 PouchDB, D3 log auditoría, D4 i18n, D5 CouchDB). Representa la base offline-first del sistema.

## Slide 10
GESTIÓN DE REQUISITOS
Trazabilidad: del requerimiento al sprint
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
La propuesta no se quedó en ideas. Fue estructurada como requerimientos, casos de uso, modelo de datos, WBS y ejecución por sprint.
CADENA DE TRAZABILIDAD
23 RF + 4 RNF
23 CU
38 entidades
WBS / paquetes
Sprints / tareas
100% de trazabilidad reportada entre RF y CU, con cobertura explícita en la RTM del proyecto.
Priorización MoSCoW
12
4E6E66
7
B85C38
4
C5A05A
EVIDENCIA ESTRUCTURAL
23
casos de uso documentados
12
casos expandidos con escenario completo
4
módulos lógicos del WBS
16
paquetes de trabajo
La RTM permitió vincular prioridad, actor, validación, cobertura y estado de cada requerimiento.
“La trazabilidad fue un mecanismo de control, pero también un dispositivo de calidad académica.”
08
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Aquí conviene mostrar que hubo disciplina de ingeniería de software: especificación, priorización, matriz de trazabilidad y alineación entre el modelo funcional y el plan de trabajo. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/03-Requerimientos/_RTM.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/WBS.md

## Slide 11
ANEXO TRAZABILIDAD · A.3
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Casos de Uso — Diagrama UML
23 casos de uso · 4 módulos
Actores (docente · estudiante · portador · consejo · ATAP · admin) conectados a los 23 casos de uso, agrupados por módulo EDU/SAB/SAL/TRANS. Base de la matriz RF↔CU del proyecto.

## Slide 12
ANEXO TRAZABILIDAD · A.4
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Actores × Módulos — Matriz de responsabilidades
Quién interactúa con qué
Mapeo bidireccional de los 9 actores primarios y 4 módulos funcionales. Justifica los niveles CARE y la segregación de permisos en la arquitectura.

## Slide 13
ANEXO TRAZABILIDAD · A.5
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
QFD — Voz del usuario → requerimiento técnico
Casa de la calidad del proyecto
Priorización de requerimientos funcionales según el peso de cada necesidad levantada en campo. Fundamenta la clasificación MoSCoW (12 Must · 7 Should · 4 Could).

## Slide 14
GOBERNANZA DEL PROYECTO
Modelo operativo de gestión: Obsidian + GitHub + Jira
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
El equipo separó conocimiento y operación: documentación en Obsidian, versionado en GitHub y ejecución de sprint en Jira Cloud.
ARQUITECTURA HÍBRIDA DE GESTIÓN
Obsidian Vault
• Requerimientos RF/RNF • Investigación y minutas • ADR, riesgos y RTM • Dataview + SQLSeal dashboards • Frontmatter estructurado
Puente de sincronización
• Plugin obsidian-jira-issue • jira_key en frontmatter • API token / REST v3 • Scripts de carga y sync
Jira Cloud
• Epics, stories y tasks • Sprints y board visual • Burndown y velocity • Status y asignación • JQL y seguimiento
Documentación = fuente de verdad contextual
Operación = fuente de verdad de estado
Resultado: trazabilidad viva, respaldo distribuido, dashboards automáticos y sincronización entre notas del vault y issues de Jira mediante clave vinculante.
QUÉ GANÓ EL PROYECTO
22
plugins activados en el vault
12
macros QuickAdd
Git
historial y respaldo completo
JQL
tableros y filtros nativos
“Obsidian conservó la inteligencia documental; Jira concentró la ejecución; GitHub aseguró persistencia y colaboración.”
09
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: En esta lámina se incorpora explícitamente el punto solicitado por el usuario: Obsidian, GitHub y Jira sincronizados. Explicar que el API token y el campo jira_key permiten vincular el vault con el tablero operativo. [Sources] - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-001.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-007.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/README.md - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19)

## Slide 15
CAPÍTULO 3 · GESTIÓN
Ejecución del proyecto: sprints, control y resultados
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
La gestión se estructuró en tres sprints adaptados, con 58 tareas, 257 horas reales y una completitud global del 90%.
ROADMAP EJECUTIVO
Sprint 01
Análisis e investigación
03 feb → 25 feb
20 tareas · Avance 1
Sprint 02
Diseño y arquitectura
28 feb → 29 mar
22 tareas · Avance 2
Sprint 03
MVP y entrega final
01 abr → 23 abr
16 tareas · Avance 3
90%
133A32
INDICADORES DE EJECUCIÓN
58
tareas ejecutadas
257/265h
horas reales vs plan
17
decisiones arquitectónicas
14
riesgos gestionados
6
reuniones documentadas
-3%
desviación parcial
La holgura del proyecto permitió absorber imprevistos sin perder el objetivo de entrega.
10
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Esta lámina comunica control. Resaltar que hubo planificación, medición, desviación controlada y evidencia documental del proceso, no solo del producto. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/00-Dashboard/Roadmap.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/00-Dashboard/Métricas.md

## Slide 16
GESTIÓN DEL PROYECTO
Equipo, control de calidad y aprendizaje organizacional
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
La operación combinó liderazgo funcional, distribución por módulos y control continuo mediante riesgos, ADR y QA.
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO
Geovanny Alpízar
PM / Arquitecto
Planificación, arquitectura, integración, documentación, Jira
103 h
Elkin
Investigación / SAB
Investigación cualitativa, módulo SAB, traducciones bribri
66 h
Santiago
QA / SAL
Pruebas, módulo SAL, presentaciones
71 h
MECANISMOS DE GOBIERNO Y MEJORA
ADR
decisiones registradas y auditables
RSK
riesgos con estrategia y seguimiento
QA
pruebas manuales y E2E
• Templates y convenciones aceleraron la producción de artefactos • Dataview y SQLSeal redujeron la desincronización documental • Las entrevistas cualitativas destaparon requerimientos que la encuesta no veía • La gestión visual y la trazabilidad mejoraron la auditabilidad del proyecto
“La gestión no fue un anexo del proyecto. Fue parte del producto académico final.”
11
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Usar esta lámina para reconocer al equipo y demostrar madurez de gestión. Conviene mostrar cómo se distribuyeron responsabilidades y cómo se capturó el aprendizaje del proceso. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/00-Dashboard/Métricas.md - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/01-Proyecto/Decisiones/ADR-001.md

## Slide 17
ANEXO GESTIÓN · A.6
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Análisis FODA
Fortalezas · Oportunidades · Debilidades · Amenazas
Diagnóstico estratégico del proyecto en el contexto académico, territorial y técnico. Alimenta el registro de riesgos y el roadmap de continuidad.

## Slide 18
ANEXO GESTIÓN · A.7
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
Análisis de causa-raíz — Ishikawa
6M · por qué persiste la brecha sociotécnica
Espina de pescado que identifica causas estructurales (método, personas, materiales, entorno, tecnología y medición) detrás de la brecha en educación, saberes y salud comunitaria.

## Slide 19
IMPLEMENTACIÓN
Estado del MVP y preparación técnica
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
El MVP consolidó la estructura base de la PWA, el flujo de sincronización y los componentes visibles del módulo EDU.
PANTALLAS Y CAPACIDADES IMPLEMENTADAS
AppShell
Header + BottomNav
Dashboard EDU
Resumen educativo
Materiales
CRUD multimedia
Idioma
es / bri / cab / ngb
Implementado en Sprint-03
STACK Y RENDIMIENTO
React 19
frontend tipado con TypeScript 5.9
Vite 8
build ESM, HMR y tree-shaking
PWA
workbox
PouchDB 9
persistencia local y sync
i18next
motor multilingüe de interfaz
97
módulos
452 KB / 145 KB gzip
133A32
Meta académica cumplida: diseño funcional, implementación base y evidencia de viabilidad en dispositivos Android económicos.
12
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Presentar esta lámina como evidencia de que el proyecto avanzó hasta un estado demostrable. El objetivo no es vender un producto terminado, sino mostrar preparación técnica, coherencia de stack y un MVP funcional. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS/blob/main/04-Arquitectura/Stack%20Tecnológico.md

## Slide 20
CIERRE ANALÍTICO
Conclusiones y recomendaciones
Raíces Vivas · Entrega Final · CENFOTEC
El proyecto demuestra que una solución tecnológica puede ser rigurosa, contextual y gobernable sin perder viabilidad técnica.
Conclusión 1
Offline-first es necesario y viable
La arquitectura PouchDB/CouchDB permite continuidad operativa en territorios con conectividad limitada o inexistente, sin comprometer usabilidad ni portabilidad.
Conclusión 2
CARE debe vivirse como arquitectura
La gobernanza cultural no puede añadirse al final. Debe incorporarse al modelo de datos, a la sincronización, a la auditoría y a la revocación.
Conclusión 3
Las comunidades son socias de diseño
La validez del sistema depende de respetar estructuras comunitarias existentes y de reconocer a los actores locales como coautores del diseño.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS
• Realizar validaciones presenciales con comunidades antes del siguiente sprint de expansión. • Priorizar el piloto en Guatuso por su mejor infraestructura y menor riesgo técnico inicial. • Completar el mapeo con EDUS y validar traducciones con hablantes nativos y fuentes del MEP.
Contribución académica final
Un caso de ingeniería de software donde la gestión, la trazabilidad y la ética de datos son inseparables del diseño técnico.
13
Fuentes: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Cerrar con tres ideas fuertes y tres acciones concretas. Es una buena lámina para dejar claro que el proyecto no termina en la entrega, sino que abre una ruta de validación y despliegue responsable. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19)

## Slide 21
Raíces Vivas
Más que digitalizar procesos,
se trata de codificar continuidad,
soberanía y acceso.
“Gracias”
Equipo: Geovanny Alpízar · Elkin · Santiago
CENFOTEC · Introducción a la Ingeniería de Software · Entrega final 2026
CIERRE PARA EXPOSICIÓN
• Problema real, contextual y medible • Método mixto con fundamento ético • Arquitectura coherente con el territorio • Gestión trazable con Obsidian, GitHub y Jira • MVP con base técnica demostrable
Preguntas y discusión
La defensa del proyecto puede apoyarse tanto en la evidencia del documento final como en los artefactos vivos del repositorio.
14
Fuente: documento final + repo RAICES_VIVAS
Notes: Cerrar la presentación devolviendo el foco a la pregunta central: cómo una solución de software puede respetar la complejidad territorial y cultural sin perder trazabilidad, gestión y viabilidad técnica. [Sources] - Raíces Vivas — Entrega Final: Implementación y Gestión (archivo subido por el usuario, 2026-04-19) - https://github.com/yonrasgg/RAICES_VIVAS